แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

แก้ไข  ครั้งที่  1/๒๕๖7

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

WWW.sichomphu.go.gh

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 และประกาศใช้แผนเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 แล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567  แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง                    								         หน้า

หลักการและเหตุผล

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567    	  1-4

แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567  แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 21 ความว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 /2567 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567  แก้ไข ครั้งที่ 1 /2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		งาน: ก่อสร้าง	งานย่อย: การก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | ชื่อโครงการเดิม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. จากบ้านวรวุฒิ จันดาเบ้า ถึงบ้านนายถวิล ฝ้ายป่าย หมู่ที่ 7 | เพื่อปรับปรุงถนนดินเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | - | 500,000 | - | - | - | ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | แก้ไขใหม่ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. จากบ้านวรวุฒิ จันดาเบ้า ถึงบ้านนายถวิล ฝ้ายป่าน หมู่ที่ 7 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 143 ลำดับที่ 49) | เพื่อปรับปรุงถนนดินเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | - | 500,000 | - | - | - | ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 2 | ชื่อโครงการเดิม โครงการปรับปรับถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสิน อุปราช ถึงหน้าวัดป่าสันติสุข หมู่ที่ 12 แก้ไขใหม่ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสิน อุปราช ถึงหน้าวัดป่าสันติสุข หมู่ที่ 12 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่1/2567 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 84 ) | เพื่อปรับปรุงถนนดินเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อปรับปรุงถนนดินเดิมให้ดีขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 187 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 187 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร | - - | 500,000 500,000 | - - | - - | - - | ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของประชาชน | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง กองช่าง |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |
| 3 | เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป แก้ไขย้ายปี แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ราคาพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ราคาพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนครั้งที่1/2567 หน้าที่ 211 ลำดับที่ 10 ) | - - | - 64,400 | 64,400 - | 64,400 64,400 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |

ภาคผนวก

แบบ ผ. 02

แบบ ผ. 02